# Trading Bot (Bybit → Binance): план розробки для AI-агента

Цей документ можна віддати AI-агенту (Claude Code / Cursor) як ТЗ. Мета: за один день отримати робочий MVP, де можна підключити Bybit, бачити чат із сигналами (Entry, TP, SL, Trailing Stop), виконувати їх на біржі та отримувати сповіщення в Telegram/Discord.

## 0. Промпт для агента (вставити першим)

Ти senior full-stack інженер. Побудуй проєкт за цим планом. Працюй поетапно за розділом «Етапи». Після кожного етапу запускай typecheck/lint/тести й коротко звітуй. Не вигадуй API Bybit з пам'яті: перед реалізацією адаптера звірся з офіційною документацією Bybit V5 (endpoint-и, підписи, параметри, ліміти). Ніколи не логуй і не віддавай на клієнт API-ключі. Головне правило: у коді стратегії, ризику й виконання не має існувати жодного прапорця «test/live»; різниця між режимами лише в конфігурації адаптера біржі.

## 1. Цілі та межі MVP

Входить у MVP (сьогодні):

- Реєстрація/логін, підключення Bybit API-ключів (live або demo), перемикач активного режиму.

- Чат сигналів: ввід сигналу текстом або формою, парсинг, превʼю, підтвердження, виконання.

- Виконання на Bybit USDT-perpetual (linear): вхід, SL, кілька TP, trailing stop.

- Ризик-менеджмент (однаковий у всіх режимах) і kill-switch.

- Сповіщення в Telegram і Discord; прийом сигналів із Telegram.

- Демо-режим із можливістю поповнювати віртуальний баланс.

Не входить (фаза 2): Binance-адаптер, бектест, автоматичні стратегії (grid/DCA/EMA), мульти-юзер білінг, прийом сигналів з Discord (gateway-бот), мобільний UI.

## 2. Рекомендований стек

| Шар | Вибір | Чому |
| --- | --- | --- |
| Мова | TypeScript усюди | один тип-контракт для фронту й воркера |
| Фронтенд | Next.js (App Router) + Tailwind + shadcn/ui | швидкий UI, чат, дашборд |
| БД + Auth + Realtime | Supabase (Postgres, RLS, Realtime) | чат у реальному часі «з коробки» |
| Воркер | окремий Node.js-процес (Docker, Railway/Fly/VPS) | довготривалі WebSocket-зʼєднання; serverless для цього не підходить |
| Біржі | офіційний REST/WS Bybit V5 через тонкий власний адаптер (або ccxt як запасний варіант) | контроль над trading-stop, trailing, demo |
| Telegram | grammY (webhook-режим) | простий, TypeScript-first |
| Discord | вихідні webhook-повідомлення (MVP), discord.js-бот (фаза 2) | webhook не потребує постійного процесу |
| Валідація | zod | схеми сигналів, ордерів, конфігів |
| Тести | vitest | парсер, ризик, розрахунок кількості |

## 3. Архітектура

[Next.js UI] <--Realtime--> [Supabase Postgres] <---> [Worker]
      |                                              |   |
      | Server Actions / API routes                  |   +--> ExchangeClient (Bybit; Binance пізніше)
      +--> Signal Service (parse + validate) --------+   +--> Notifier (Telegram, Discord)
                                                     +--> User Data WebSocket (ордери, позиції)
[Telegram webhook] ---> Signal Service
[TradingView webhook] -> Signal Service (опційно)

Модулі (папки у packages/ або src/):

- exchange/ — інтерфейс ExchangeClient + BybitClient (+ порожній BinanceClient).

- signals/ — парсер тексту, zod-схеми, нормалізація.

- risk/ — розрахунок розміру позиції, ліміти, kill-switch.

- executor/ — перетворює валідований сигнал на ордери й керує життєвим циклом угоди.

- notifier/ — Telegram/Discord.

- worker/ — WebSocket, реконсиляція, черга задач.

- web/ — Next.js.

## 4. Ключова вимога: один код для demo і live

Бот не має знати, на справжніх чи віртуальних грошах він працює. Реалізація:

- Таблиця exchange_accounts має поле environment (live | demo) і exchange (bybit | binance). Це єдине місце, де режим існує.

- Фабрика створює ExchangeClient за записом акаунта: підставляє base URL і ключі. Для Bybit demo-режиму використовується офіційний Demo Trading (окремий домен API і окремі ключі, ринкові ціни реальні). Точні домени/ендпоінти агент бере з документації Bybit.

- risk, executor, signals, notifier отримують лише обʼєкт ExchangeClient та account_id. Вони не імпортують environment, не мають умов if (demo).

- Ризик-налаштування (% ризику на угоду, макс. плече, ліміти) однакові й застосовуються однаково. Заборонено «м'якші» ліміти для demo.

- Поповнення віртуального балансу — це можливість адаптера (capabilities.requestDemoFunds), яка є лише в demo-клієнта; кнопка в UI зʼявляється, якщо адаптер це підтримує. Ядро про це не знає.

- Перемикач у UI міняє активний account_id. Дані (угоди, PnL, чат) розділені за account_id, статистика demo й live не змішується.

- Візуально в UI є бейдж режиму (це допустимо, бо це лише відображення, не логіка).

- Для бірж без власного demo (або як запасний варіант) — PaperExchangeClient, що реалізує той самий інтерфейс і симулює виконання за реальними цінами. Він підʼєднується так само, як будь-який інший адаптер.

Тест-вимога: юніт-тест, який запускає executor із двома різними mock-клієнтами (один «demo», один «live») і перевіряє, що послідовність викликів і розрахований розмір однакові за однакових вхідних даних.

## 5. Інтерфейс ExchangeClient

interface ExchangeClient {
  readonly capabilities: { requestDemoFunds: boolean; nativeTrailingStop: boolean };
  getBalance(): Promise<Balance>;
  getInstrument(symbol: string): Promise<InstrumentInfo>; // tickSize, qtyStep, minQty, minNotional, maxLeverage
  getTicker(symbol: string): Promise<Ticker>;
  setLeverage(symbol: string, leverage: number): Promise<void>;
  placeOrder(o: OrderRequest): Promise<OrderAck>;       // market/limit, reduceOnly, orderLinkId
  cancelOrder(symbol: string, orderId: string): Promise<void>;
  setTradingStop(p: TradingStopParams): Promise<void>;  // SL, TP, trailing (activation + distance)
  getPositions(symbol?: string): Promise<Position[]>;
  getOpenOrders(symbol?: string): Promise<Order[]>;
  closePosition(symbol: string, qty?: number): Promise<OrderAck>;
  subscribeUserStream(handler: (e: UserEvent) => void): Unsubscribe;
  requestDemoFunds?(amount: number): Promise<void>;     // лише demo
}

## 6. Модель сигналу

type Signal = {
  symbol: string;                 // BTCUSDT
  side: 'long' | 'short';
  entry: { type: 'market' } | { type: 'limit'; price: number } | { type: 'range'; from: number; to: number };
  stopLoss: number;               // обовʼязковий
  takeProfits: { price: number; sharePct: number }[]; // сума sharePct = 100
  trailingStop?: {
    activationPrice?: number;     // коли вмикається (наприклад, після TP1)
    distance: { type: 'percent' | 'absolute'; value: number };
  };
  leverage?: number;
  riskPct?: number;               // % від балансу; інакше береться з налаштувань
  source: 'chat' | 'telegram' | 'tradingview' | 'api';
  note?: string;
};

Валідація (до виконання):

- SL лежить з правильного боку від входу (long: SL < entry; short: SL > entry).

- TP з правильного боку, по зростанню відстані.

- Ціни вирівнюються за tickSize, кількість за qtyStep, перевіряється minQty/minNotional.

- Плече не перевищує ліміт з налаштувань і ліміт інструмента.

- Ризик угоди (відстань до SL × кількість) ≤ riskPct від балансу.

- Відхилений сигнал → повідомлення в чаті з чіткою причиною, ордер не створюється.

## 7. Чат сигналів (UX)

- Стрічка повідомлень у стилі месенджера (Supabase Realtime). Типи повідомлень: user_signal, signal_preview, order_event (filled, partial, TP hit, SL hit, trailing активовано), system, error.

- Поле вводу приймає текст і має кнопку «Форма» для структурованого вводу.

- Приклад текстового формату:

BTCUSDT LONG
entry 65000 (або market, або 64900-65100)
tp 66000 40%, 67000 30%, 68500 30%
sl 64000
trail 1% after tp1
lev 5
risk 1%

- Після відправки зʼявляється картка-превʼю: розрахована кількість, ризик у $ і %, співвідношення R:R, вартість комісій приблизно, попередження. Кнопки «Підтвердити» / «Скасувати». Опція «Авто-підтверджувати сигнали з Telegram» вимкнена за замовчуванням.

- Картка активної угоди оновлюється в реалізованому часі: вхід, поточний PnL, виконані TP, актуальний SL, стан trailing; кнопки «Закрити 50%», «Перенести SL в беззбиток», «Закрити все».

- Парсер: детермінований (regex/grammar) + zod. LLM-парсинг не використовується для виконання без підтвердження користувача.

## 8. Логіка виконання (executor)

- Отримати сигнал → валідація → розрахунок розміру (risk/) → превʼю.

- Після підтвердження: setLeverage, вхідний ордер з унікальним orderLinkId (ідемпотентність).

- Після заповнення входу: виставити SL на позицію (setTradingStop) та TP як reduce-only лімітні ордери за частками sharePct.

- Trailing stop: за можливості використовувати нативний trailing біржі (активаційна ціна + відстань). Якщо потрібно активувати після TP1, воркер слухає подію виконання TP1 і викликає setTradingStop з trailing.

- Після виконання TP1 (опція) SL переноситься в беззбиток.

- Захисні ордери (SL/TP) мають жити на біржі, а не лише в памʼяті воркера: при падінні бота позиція залишається захищеною.

- При старті воркера: реконсиляція (порівняти БД із фактичними позиціями/ордерами на біржі), відновити підписки.

- Усі переходи станів угоди (pending → entry_open → active → closed/cancelled/failed) пишуться в БД й дублюються повідомленням у чат.

## 9. Ризик-менеджмент (обовʼязково, однаково для всіх режимів)

Налаштування користувача (таблиця risk_settings, привʼязка до account_id):

- risk_per_trade_pct (за замовчуванням 1%)

- max_leverage

- max_open_positions

- max_daily_loss_pct (після досягнення: нові угоди блокуються до наступного дня)

- allowed_symbols (whitelist, опційно)

- kill_switch (кнопка: скасувати відкриті входи, опційно закрити позиції, блокувати нові сигнали)

Формула розміру: qty = (balance × riskPct) / |entry − stopLoss|, потім обмеження за плечем і біржовими фільтрами.

## 10. Інтеграції: Telegram і Discord

Telegram (двосторонньо):

- Користувач у налаштуваннях генерує одноразовий код привʼязки, пише його боту /link КОД → зберігаємо chat_id.

- Вихідні: сповіщення про заповнення, TP, SL, помилки, щоденний підсумок.

- Вхідні: повідомлення із сигналом у потрібному форматі (з whitelist chat_id) потрапляє в чат як signal_preview; виконується після підтвердження (або авто, якщо ввімкнено).

- Команди: /status, /positions, /close SYMBOL, /kill, /mode.

- Webhook із секретним токеном (перевірка заголовка).

Discord (MVP — вихідні):

- Користувач вставляє Webhook URL каналу; бот шле ембеди: сигнал, заповнення, TP/SL, помилки.

- Фаза 2: повноцінний бот (discord.js, slash-команди, прийом сигналів).

TradingView (опційно): HTTP-endpoint із секретом у payload, що приймає JSON за схемою Signal.

## 11. Схема БД (Supabase/Postgres, RLS по user_id)

- profiles(id, display_name, created_at)

- exchange_accounts(id, user_id, exchange, environment, label, api_key_enc, api_secret_enc, is_active, created_at)

- risk_settings(account_id, risk_per_trade_pct, max_leverage, max_open_positions, max_daily_loss_pct, allowed_symbols[], kill_switch, auto_confirm_telegram)

- signals(id, account_id, raw_text, parsed jsonb, source, status, reject_reason, created_at)

- trades(id, account_id, signal_id, symbol, side, status, entry_avg, qty, leverage, sl, trailing jsonb, realized_pnl, opened_at, closed_at)

- trade_targets(id, trade_id, idx, price, share_pct, status, order_id, filled_at)

- orders(id, trade_id, exchange_order_id, order_link_id, type, side, price, qty, status, reduce_only, raw jsonb)

- chat_messages(id, account_id, role, kind, content, payload jsonb, created_at)

- integrations(id, user_id, kind, config_enc, chat_id, is_active)

- audit_log(id, user_id, account_id, action, meta jsonb, created_at)

Індекси: (account_id, created_at) на чат/угоди, унікальний order_link_id.

## 12. Безпека (не пропускати)

- API-ключі Bybit: лише права Read + Trade, без Withdraw. Рекомендувати IP-whitelist на біржі (IP воркера).

- Шифрування ключів на сервері (AES-256-GCM, майстер-ключ у змінних середовища воркера/сервера). Ключі ніколи не повертаються на клієнт і не потрапляють у логи.

- Supabase RLS: користувач бачить лише свої рядки; воркер працює через service role.

- Rate limiting на ендпоінти сигналів і вебхуки; секрети вебхуків; перевірка підписів.

- Rate limits біржі: черга запитів із backoff, обробка помилок 429/10006-подібних.

- Журнал аудиту для змін ключів, режиму, kill-switch.

- .env.example, жодних секретів у репозиторії.

## 13. Етапи (порядок для «готово сьогодні»)

Етап 1 — Каркас (≈1 год)

- Monorepo (web + worker + shared), TypeScript strict, ESLint, vitest.

- Supabase: міграції, RLS, auth.

- Приймання: вхід/вихід працює, таблиці створені.

Етап 2 — Bybit-адаптер і підключення акаунта (≈1.5 год)

- BybitClient: підпис запитів, баланс, інструмент-інфо, тікер, плече, ордери, позиції, trading-stop.

- UI «Підключити Bybit»: форма ключів, вибір live/demo, перевірка ключів (виклик баланса), збереження зашифровано.

- Demo: кнопка «Поповнити віртуальний баланс» (лише якщо capabilities.requestDemoFunds).

- Перемикач активного акаунта.

- Приймання: на demo показується баланс і можна поповнити його; ключі не видно в мережевих запитах клієнта.

Етап 3 — Сигнали: парсер, валідація, ризик (≈1.5 год)

- Парсер тексту → Signal, zod, нормалізація за фільтрами інструмента.

- Модуль ризику й розрахунок розміру.

- Юніт-тести: коректні/некоректні сигнали, межі ризику, short/long, округлення.

- Приймання: набір тестових сигналів дає очікувані кількості й відмови.

Етап 4 — Чат і виконання (≈2 год)

- UI чату (Realtime), картка превʼю, підтвердження.

- Executor: вхід → SL → TP-ордери → trailing, станова машина, ідемпотентність.

- User-stream WebSocket: події заповнення оновлюють угоду й чат.

- Приймання на demo: сигнал → ордери на біржі → TP/SL відображаються → закриття відображається в чаті.

Етап 5 — Telegram + Discord (≈1 год)

- Привʼязка Telegram, сповіщення, прийом сигналів, команди /status, /kill.

- Discord webhook-сповіщення.

- Приймання: сигнал із Telegram зʼявляється в чаті; події угоди приходять в обидва канали.

Етап 6 — Захист і полірування (≈1 год)

- Kill-switch, ліміти дня, реконсиляція при старті воркера, обробка помилок/ретраїв.

- Тест «однаковості» demo/live (розділ 4).

- README, .env.example, Dockerfile воркера, інструкція деплою.

## 14. Критерії готовності (Definition of Done)

- ☐ Можна підключити Bybit demo і Bybit live через один і той самий UI.

- ☐ У demo можна самому поповнити баланс.

- ☐ У коді стратегії/ризику/виконання немає розгалужень за режимом; тест «однаковості» проходить.

- ☐ Сигнал із Entry, кількома TP, SL і trailing коректно перетворюється на ордери.

- ☐ SL/TP стоять на біржі й переживають перезапуск воркера.

- ☐ Чат показує превʼю, статус угоди й події в реальному часі.

- ☐ Сповіщення працюють у Telegram і Discord; сигнал із Telegram потрапляє в чат.

- ☐ Kill-switch і денний ліміт збитків працюють.

- ☐ API-ключі зашифровані, відсутні в логах і відповідях клієнту.

- ☐ Критичні модулі (парсер, розмір позиції, валідація) покриті тестами.

## 15. Фаза 2 (після MVP)

- BinanceClient (USDⓈ-M futures), та сама інтерфейсна поверхня; підтримка їхнього testnet через конфіг акаунта.

- Бектест-рушій і paper-режим на історичних даних.

- Автоматичні стратегії: grid, DCA, EMA/RSI-тренд, funding-арбітраж.

- Повноцінний Discord-бот, TradingView-інтеграція, мультикористувацький режим і тарифи.

- Аналітика: PnL, winrate, просадка, статистика за джерелами сигналів.

## 16. Важливі застереження

- Автоматична торгівля несе ризик втрати коштів. Спочатку тільки demo, потім live з мінімальним депозитом і жорсткими лімітами.

- Перед live агент має вручну прогнати сценарії: частковий філ, відхилення ордера, обрив WebSocket, перезапуск воркера з відкритою позицією.

- Це технічний план, а не фінансова порада.